**软件工程教学、学习、交流APP**

**享学**

**0317会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-03-17

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-03-17 18:30-19:06 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-03-12例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：1.8系统开发阶段PPT继续完善  整合PPT  做好团建记录（3.12）  完成情况：1.8系统开发阶段PPT调整完善任务完成，将各个成员的PPT整合完成，对于PPT的每个组员的PPT衔接完成，使得有些内容不会显得特别突兀，并在翻转PPT中加入了自己项目的心得体会，团建记录完成。  ②施芳怡  任务：1.7UML2.0新特性翻转PPT  完成情况：将描述精炼，不会让PPT全是文字，并且拥有关系图，顺序图，用例图，构件图等，能够直观地了解UML2.0的图特性。  ③杨庆贤  任务：1.5UML视图翻转PPT。  完成情况：用图文结合的方式来展现UML视图，但是有些关系以及对于各种视图的特点并没有阐述的特别清晰明了，所以后续工作中仍然需要对PPT进行修改；  ④余张龙  任务：1.6UML的图翻转PPT；  完成情况：对于每个图都有相应的解释，并且标注了事物与事物之间的关系，分析清楚，但是内容文字太多，不够精炼。  ⑤周文涛  任务：会议纪要。  完成情况：会议纪要的内容不够详细，没有将每个人的任务完成情况，分配情况说的很详细，大部分都是一笔带过，所以对于会议纪要需要重新调整。  2.整体问题  ①翻转PPT质量要提高。  ②安装并学习Rational Rose的使用。  ③github要按照规范使用。 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：完成PPT第一部分 介绍UML工具。  举例说明市面上主流的UML工具和优缺点，以及选择RR的原因。  期限：3.19日晚23:00前  ②施芳怡：  任务：PPT完成：  2.1介绍面向对象的基本概念？  2.1.1面向对象方法  2.2.3面向对象设计方法（三个过程）。  期限：3.19日晚23:00前  ③杨庆贤  任务：2.1.2对象  2.1.3类  拓展：对象和类的区别是什么？  2.1.4封装。  期限：3.19日下午16:00前  ④余张龙  任务：2.2面向对象开发  2.2.1系统调查需求分析  2.2.2面向对象分析方法。  期限：3.19日下午16:00前  ⑤周文涛：  任务：PPT部分：2.3软件建模概述（建模目的、模型重要性）  2.3.1概念  2.3.2用途  2.3.3优点  会议纪要；  期限：3.19日下午16:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：4 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.8系统开发阶段PPT完善 | 1.8系统开发阶段PPT调整完善任务完成 | 84 | 82 | 84 | 83 | 85 | 84 |
| 整合PPT | 将各个成员的PPT整合完成，对于PPT的每个组员的PPT衔接完成，使得有些内容不会显得特别突兀，并在翻转PPT中加入了自己项目的心得体会 | 82 | 78 | 83 | 82 | 85 | 82 |
| 做好团建记录（3.12） | 团建记录完成 | 76 | 85 | 84 | 78 | 77 | 80 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 82 |

教学周：4 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.7UML2.0新特性翻转PPT。 | 将描述精炼，不会让PPT全是文字，并且拥有关系图，顺序图，用例图，构件图等，能够直观地了解UML2.0的图特性。 | 84 | 82 | 80 | 80 | 74 | 80 |

教学周：4 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.6UML的图翻转PPT | 对于每个图都有相应的解释，并且标注了事物与事物之间的关系，分析清楚，但是内容文字太多，不够精炼。 | 79 | 79 | 80 | 81 | 76 | 79 |

教学周：4 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议纪要的内容不够详细，没有将每个人的任务完成情况，分配情况说的很详细，大部分都是一笔带过，所以对于会议纪要需要重新调整。 | 75 | 77 | 77 | 74 | 76 | 75.8 |

教学周：4 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.5UML视图翻转PPT。 | 用图文结合的方式来展现UML视图，但是有些关系以及对于各种视图的特点并没有阐述的特别清晰明了，所以后续工作中仍然需要对PPT进行修改； | 77 | 78 | 79 | 73 | 75 | 76.4 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |