**软件工程教学、学习、交流APP**

**享学**

**0324会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-03-24

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-03-24 18:30-19:30 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-03-19例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：《项目愿景与范围文档》0.2  甘特图修改0.4版本  小结  完成情况：对于之前的文档随着进度不断更新，查漏补缺，任务分工合理，对于工时的调配得当，小结仔细  ②施芳怡  任务：安装并学习Rational Rose的使用  设想5个交互性问题以及对应的答案解释  完成情况：Rational Rose安装完成，对于五个问题的设计完成，问题富有新意，结合课本，解析的很细致  ③杨庆贤  任务：安装并学习Rational Rose的使用  完成情况：Rational Rose安装完成并会使用  ④余张龙  任务：Rational Rose安装完成  完成情况：Rational Rose安装完成并会使用  ⑤周文涛  任务：安装并学习Rational Rose的使用  会议纪要  完成情况：Rational Rose安装完成并会使用，会议纪要完成，会议细节记录的比较详细  2.整体问题  ①对于之前的项目文档需要进行时刻更新修改 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：PPT第6章翻转PPT  期限：3.26日晚23:00前  ②施芳怡：  任务：第8章 构件图翻转PPT  期限：3.26日晚23:00前  ③杨庆贤  任务：第7章状态机图和活动图  期限：3.26日下午16:00前  ④余张龙  任务：第5章 类图和对象图  期限：3.26日下午16:00前  ⑤周文涛：  任务：第4章用例和用例图  会议纪要  期限：3.26日下午16:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：4 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 《项目愿景与范围文档》0.2 | 修改愿景完成，随着进度修改 | 82 | 82 | 79 | 80 | 82 | 81.4 |
| 甘特图修改0.4版本 | 任务分工合理，对于工时的调配得当 | 82 | 78 | 83 | 82 | 84 | 81.8 |
| 小结 | 小结的完整仔细 | 85 | 82 | 85 | 84 | 81 | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |

教学周：4 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 安装并学习Rational Rose的使用 | 学会并使用Rational Rose | 84 | 82 | 79 | 79 | 74 | 79.6 |
| 设想5个交互性问题以及对应的答案解释 | 对于五个问题的设计完成，问题富有新意，结合课本，解析的很细致 | 82 | 79 | 76 | 83 | 81 | 80.2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 79.9 |

教学周：4 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 安装并学习Rational Rose的使用 | 学会并使用Rational Rose | 79 | 79 | 79 | 81 | 76 | 78.8 |

教学周：4 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议细节记录的比较详细 | 75 | 77 | 77 | 74 | 76 | 75.8 |
| 安装并学习Rational Rose的使用 | 学会并使用Rational Rose | 77 | 76 | 83 | 78 | 79 | 78.6 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 77.4 |

教学周：4 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 2.1.2对象  2.1.3类  拓展：对象和类的区别是什么？  2.1.4封装。。 | 概念、定义、内容、举例等等清晰，图文结合，标注了参考的来源、标题、作者、网站访问时间 | 77 | 77 | 79 | 73 | 75 | 76.2 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |