**软件工程教学、学习、交流APP**

**享学**

**0312会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-03-12

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-03-12 18:30-19:06 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-03-10例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 4. 团建 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：设想5个交互性问题  第1章概述和要点。  完成情况：完成。  ②施芳怡  任务：1.2发展历程翻转PPT。  完成情况：完成。  ③杨庆贤  任务：1.3UML的特点翻转PPT。  完成情况：完成。  ④余张龙  任务：1.1什么是UML翻转PPT  完成情况：完成。  ⑤周文涛  任务：1.4UML的结构的翻转PPT，会议纪要。  完成情况：完成  2.团建安排  ①于今日中午G25小组进行了团建 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：1.8系统开发阶段  小结  PPT模板以及 整合PPT  团建记录（3.12）。  期限：3.13日晚23:00前  ②施芳怡：  任务：1.7UML2.0新特性翻转PPT。  期限：3.13日晚23:00前  ③杨庆贤  任务：1.5UML视图翻转PPT。  期限：3.13日下午16:00前  ④余张龙  任务：1.6UML的图翻转PPT。  期限：3.13日下午16:00前  ⑤周文涛：  任务：会议纪要；  期限：3.13日下午16:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：3 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 设想5个交互性问题翻转PPT | PPT完成 | 85 | 82 | 83 | 85 | 84 | 84.2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 84.2 |

教学周：3 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.2发展历程翻转PPT | PPT完成 | 83 | 82 | 78 | 79 | 74 | 79.2 |

教学周：3 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.1什么是UML翻转PPT | PPT完成 | 80 | 78 | 80 | 82 | 76 | 79.2 |

教学周：3 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.4UML的结构的翻转PPT | PPT完成 | 74 | 78 | 78 | 73 | 75 | 75.6 |
| 会议纪要 | 会议纪要完成 | 74 | 75 | 78 | 75 | 74 | 75.2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 75.4 |

教学周：3 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 1.3UML的特点翻转PPT | PPT完成 | 79 | 78 | 77 | 73 | 75 | 76.4 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |