**软件工程教学、学习、交流网站**

****

# 需求变更里程碑评审会议

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

# SRA2022-G25 需求变更里程碑评审会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 需求变更里程碑评审会议 | | |
| 会议时间 | 2022年5月31日19:00-19:23 | 会议地点 | 微信线上会议 |
| 参加人员 | 潘仲菁 施芳怡 余张龙 杨庆贤 周文涛 | | |
| 会议主持 | 潘仲菁 | 会议记录 | 周文涛 |
| 会议内容 | 1. 会议主题   此次会议主题是针对当前里程碑阶段的项目评审会议。   1. 需求变更阶段评审表     对需求变更的评审表进行再次评估，将缺少的项目标红，并给出打分。1-5分，1分表示完全没有做，5表示已经达到当前阶段的评审要求。   1. 是否有针对里程碑的内部的评审记录？是否有针对评审后的修改和完善？3   在里程碑阶段的评审记录有，但针对性的修改完善尚未完全达成。譬如用户手册中新增的内容有待完善；测试用例文档中和用例还没实现标号关联，Okit中没有完全导入当前的基线文档。   1. 是否采用了配置管理工具进行文档的版本管理？效果如何？3   使用Github进行文档版本管理，在需求管理工具OKit中也进行了版本的规划，但是基线版本没有全部上传，以往的文档上传不及时导致Github仓库中遗漏了部分文档。   1. 是否及时根据项目的进展情况，进行相关文档的更新？并能追溯相关历史信息？5   已经对在现阶段需要更新的文档进行了更新。在各文档的版本修订历史里可以追溯历史信息。   1. 针对需求的管理，是否采用了需求管理工具？是否把全部需求录入工具？是否建立了跟踪链接矩阵？5   使用Okit管理工具，已导入所有和用户确认过的需求，建立了跟踪连接矩阵。   1. 针对用户的需求变化，建议的变更与需求基线是否冲突？5   需求变更后，暂无冲突。   1. 针对用户的需求变化，是否要求完善或重新制作相关原型？5   针对新的需求变化相关界面原型已修改完成。   1. 针对用户的需求变化，是否需要更新制作相关的测试用例及用户手册？工作量如何? 5   相关界面原型修改确认后，相关的用户手册及时更新，测试用例正在修改中。   1. 针对用户的需求变化，是否对新的需求进行了优先级打分和排序？5   已经和用户代表取得了最新的优先级打分。   1. 针对用户的需求变化，是否对新的需求进行了可行性分析？5   已针对此次变更的需求进行了可行性的分析。   1. 针对项目的需求变化，是否建议了CCB组织和人选？5   CCB组织和人选已完成挑选。   1. 针对用户的需求变化，是否提交了需求变更申请报告？内容是否完整？5   需求变更申请已完成，并提交至CCB。   1. 建议的变更如何影任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度? 4   需求管理工具导出的影响分析，但是由于某些基线文档还没有完全导入，因此导出的变更影响还不是最终版。   1. Team building 4   已团建。 | | |
| 会议结果 | 当前阶段，需求管理工具还没有得到完全的使用，基线文档、历史版本的文档没有完全上传，导致需求的关联不足，会影响导出的需求变更跟踪文档和需求跟踪矩阵。  因此，需要马上对需求管理工具中的版本文档进行更新和关联，并掌握需求变更在Okit中的完整体现。 | | |