**软件工程教学、学习、交流网站**

****

# 需求变更阶段项目评审会议

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

SRA2022-G25 阶段项目评审会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 阶段项目评审会议 | | |
| 会议时间 | 2022年5月31日18:30-18:57 | 会议地点 | 微信线上会议 |
| 参加人员 | 潘仲菁 施芳怡 余张龙 杨庆贤 周文涛 | | |
| 会议主持 | 潘仲菁 | 会议记录 | 周文涛 |
| 会议内容 | 1. 会议主题   最终评审在即，对过往的文档进行总结和评审，查漏补缺。   1. 会议过程   通过审查本地文档记录，以及总结之前的课堂评审情况，对现存的文档查漏补缺。  （1）需求工程项目计划  1653979040(1)  作为第一阶段的需求工程项目计划，在最开始项目由APP改为网站格式后，其中的相关内容已经有了更新，包括项目章程中对项目的描述也做了更新。  但后期由于变更需求、优先级的变化等，会涉及一些项目功能描述的更改。   1. 需求规格说明书   1653979399(1)  在该阶段，涉及的文档较多，其中需要继续修改的包括用户手册，数据字典格式，需求规格说明书中补足遗漏的UML模型图，测试用例文档中的用例要关联到具体的用例标识。   1. 需求变更   1653978808(1)  需求变更阶段的相关更新文档没有完全统计，由于Okit工具的使用不熟悉，导致导出的需求跟踪矩阵并不完整，以及需求条目跟踪缺失。   1. UML翻转课堂   1653980079(1)  UML翻转课堂PPT在之前的制作中相对认真，无需修改过多内容。  （5）甘特图  1653978403(1)  保持每周一次的频率更新中，需要关注前置任务的设置和最终工时的分配情况，尽量避免出现过渡资源或过少资源分配。  （6）基线文档  1653978494(1)  现存的基线文档并未全部上传至Github配置管理工具中以及Okit管理工具。  （7）会议纪要  1653978603(1)  会议纪要每周两次的频率更新中。但是部分会议纪要由于临时增加的任务，导致没有及时更新。 | | |
| 会议结果 | SRS中，需要继续修改的包括用户手册管理员端的用户手册部分，需求规格说明书中补足遗漏的UML模型图，测试用例文档中的用例要关联到具体的用例标识。  除此之外，需求管理工具还没有得到完全的使用，基线文档、历史版本的文档需要上传，导出需求变更跟踪文档和需求跟踪矩阵。对需求管理工具中的版本文档进行更新和关联，并掌握需求变更在Okit中的完整体现。 | | |