**软件工程教学、学习、交流网站**

****

# CCB会议

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

SRA2022-G25 CCB会议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | CCB会议 | | |
| 会议时间 | 2022年5月29日22：00 | 会议地点 | 钉钉语音会议 |
| 参加人员 | 潘仲菁 陈沿良 黄依豪 林婷婷 | | |
| 会议主持 | 潘仲菁 | 会议记录 | 潘仲菁 |
| 会议内容 | 1. **会议主题**   此次会议将由CCB委员会决定是否通过此次需求变更处理。   1. **会议流程**   由主持人向CCB委员会展示需求变更影响分析报告，阐明此次的需求变更来源、附件依据、影响范围等。本次由杨枨老师发起的需求变更，增加教师动态功能，并说明可能产生影响的文档。   1. **会议记录** 2. 该变更是增强还是损害满足任何业务需求的能力？   增强，能进一步满足教师的业务需求   1. 基线中是否有需求和该变更相冲突？   没有   1. 如果不进行该变更，业务上或技术上有哪些后果？   业务上，教师无法及时收到相关信息，特别是针对同学的提问，无法及时给到答复，会影响网站的学习交流效率。技术上暂无。   1. 如果接受该变更，是否有不利的副作用或其他潜在风险？   暂时没有。   1. 该变更是否会损害性能或其他质量属性？   暂时没有。   1. 该变更在已知的技术限制或人员能力下是否可行？     应该可行，需要有邮箱服务器提供服务。   1. 该变更是否对开放\测试或操作环境所需的任何资源提出了无法接受的需求？   没有。   1. 是否需要购买工具才能实现并测试该变更？   需要购买邮箱的后台服务器支持。   1. 该变更如何影响当前项目计划中任务的顺序、依赖、投入或持续时间？   增加了原型设计的投入时间，增加了用例和测试用例，以及需求优先级的打分。   1. 是否需要原型活用户输入验证该变更？   需要。   1. 如果接受该变更，项目中已投入的努力是否会被浪费？   不会。   1. 建议的变更导致产品单位增加吗？比如是否会增加第三方产品许可证？   增加第三方产品许可证，需要第三方邮箱服务提供消息的通讯支持。   1. 此变更会影响到市场营销、生产制造、培训和客服计划吗？   暂时不会。   1. **会议结果**   CCB委员会经过分析探讨后决定通过变更申请。  潘仲菁：此次变更的影响在可控范围内，因而我认为此次需求变更通过。  陈沿良：没有意见，通过变更。  林婷婷：变更的需求符合项目要求，没有意见。  黄依豪：影响可控，通过变更。 | | |

附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本信息 | | | | |
| 项目名称 | 享学 | | | |
| 项目预付期 | 2022-06-14 | 需求确定时间 | 2022-05-30 | |
| 项目负责人 | 潘仲菁 | 项目开发负责人 | 潘仲菁 | |
| 项目组成员 | 角色分组 | 姓名 | 邮箱 | 电话 |
| 组长（PM） | 潘仲菁 | 31901191@stu.zucc.edu.cn | 15268229419 |
| 组员 | 施芳怡 | 31901192@stu.zucc.edu.cn | 17858612589 |
| 组员 | 杨庆贤 | 31903099@stu.zucc.edu.cn | 18767083281 |
| 组员 | 余张龙 | 31901241@stu.zucc.edu.cn | 15397035048 |
| 组员 | 周文涛 | 31901214@stu.zucc.edu.cn | 18758123285 |
| 二、变更申请 |  | | | |
| 变更申请人 | 杨枨 | 变更需求编号 | R-C-1 | |
| 变更模块 | 教师模块 | 变更申请日期 | 2022-05-27 | |
| 变更类型 | 增加 | 变更阶段 | 需求变更阶段 | |
| 变更原因 | 教师用户希望增加教师动态的推送功能，有新的教师相关的变化，比如：别人的关注，新的回复、新的评论等等，都能马上推送给相关教师的微信或邮箱 | 变更优先级 | 特级建议 | |
| 变更前内容（或功能、界面展示）描述： | 教师端的首页只能看到相关课程的最新动态。 | | | |
| 变更后内容（或功能、界面展示）描述： | 教师端的首页可以看到最新动态的推送，包括评论、回复、关注。 | 当有新的动态时，用户在邮箱可以接收到邮件提醒。 | 用户在消息界面新增按钮，可以选择接收或者不接收。 |  |
| 三、变更影响分析 | | | | |
| 分析者 |  | 需求分析 |  |  |
| 进度影响分析 | 增加工作量 | 此次变更工作量增加总计11工时； | | |
|  | 基线影响 | 此次变更对项目基线文档中的软件需求规格说明书、测试用例、用例与用例描述文档产生影响，需要基线文档进行修改 | | |
|  | 项目进度影响 | 此次变更项目交付预计延期7天；（根据当前变更阶段的持续时间决定） | | |
| 功能影响分析 | 项目功能（性能）影响 | 教师用户查看动态信息的功能会更加方便，增加自主选择是否接收推送的功能。 | | |
| 四、审核结果 | | | | |
|  | | | | |
| 五、审核签字 | | | | |
| 变更发起人 | c053e00c8db7de99475ad873f2b712e | | | |
| CCB委员会主席 | 70a6197c86399130c4cead9b6f5bc96 | | | |
| CCB委员会成员 | ef644cb801a89cdeff301cb1e7ad59db8657490d6965e32e739b9890b8a349 | | | |