**软件工程教学、学习、交流网站**

****

**0409会议纪要**

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-04-09

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-04-09 18:30-19:30 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-04-07例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：SRS初稿0.1  需求优先级表  原型设计（课程+博客+首页）  完成情况：SRS初稿完成，但有些方面仍未考虑完全，需求优先级表经过计算得出数据，但经过讨论，修改了需求优先级表，原型设计完成，界面美观，交互完善，细节方面做的较好  ②施芳怡：  任务：StarUML需求模型 教师类  SRS初稿0.1  完成情况：SRS初稿完成，但有些方面仍未考虑完全，StarUML模型完成，完成度高，清晰，直观  ③杨庆贤  任务：原型设计（注册+登录+消息）  完成情况：原型设计完成，界面美观，但交互功能仍未实现，需要继续改进  ④余张龙  任务：编写数据字典  完成情况：数据字典完成用户（学生）、博客文章、课件资料（文档版）、课件资料（视频版）、课程评价、问答区的问题、社区（各个社区）、社区里的文章、收藏夹、收藏记录、点赞、关注、消息、举报、管理员部分，但仍需继续补充  ⑤周文涛：  任务：需求可行性分析文档  会议纪要  完成情况：需求可行性分析完成，因为未找到模板，所以可能结构并不是很好，但是完成度较高，会议纪要完成 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：甘特图0.8  StarUML需求模型 学生类  期限：4.11日晚23:00前  ②施芳怡：  任务：原型设计（问答+社区+个人中心）  期限：4.11日晚23:00前  ③杨庆贤  任务：StarUML需求模型 管理员类  期限：4.11日下午16:00前  ④余张龙  任务：数据字典补充  期限：4.11日下午16:00前  ⑤周文涛：  任务：需求可行性文档修改  会议纪要  期限：4.11日下午16:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：7 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| SRS初稿0.1 | SRS初稿完成，但有些方面仍未考虑完全 | 82 | 80 | 78 | 83 | 80 | 80.6 |
| 需求优先级表 | 需求优先级表经过计算得出数据，但经过讨论，修改了需求优先级表 | 84 | 80 | 83 | 78 | 80 | 81 |
| 原型设计 | 原型设计完成，界面美观，交互完善，细节方面做的较好 | 80 | 81 | 84 | 82 | 84 | 82.2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 81.2 |

教学周：7 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| StarUML需求模型 教师类 | StarUML模型完成，完成度高，清晰，直观 | 79 | 81 | 79 | 82 | 77 | 79.1 |
| SRS初稿0.1 | SRS初稿完成，但有些方面仍未考虑完全 | 82 | 78 | 85 | 78 | 75 | 79.6 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 79.35 |

教学周：7 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 编写数据字典 | 数据字典完成用户（学生）、博客文章、课件资料（文档版）、课件资料（视频版）、课程评价、问答区的问题、社区（各个社区）、社区里的文章、收藏夹、收藏记录、点赞、关注、消息、举报、管理员部分，但仍需继续补充 | 78 | 78 | 79 | 78 | 76 | 77.8 |

教学周：7 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议纪要完成 | 75 | 77 | 75 | 75 | 76 | 75.6 |
| 需求可行性分析 | 需求可行性分析完成，因为未找到模板，所以可能结构并不是很好，但是完成度较高 | 76 | 78 | 74 | 79 | 75 | 76.4 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76 |

教学周：7 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 原型设计（注册+登录+消息） | 原型设计完成，界面美观，但交互功能仍未实现，需要继续改进 | 74 | 78 | 79 | 74 | 75 | 76 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |