**软件工程教学、学习、交流网站**

**享学**

**0507会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-05-07

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-05-07 18:30-19:30 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-05-05例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：原型设计补齐  srs0.6  完成情况：原型设计补齐，对于未完成的界面进行补齐，界面美观，SRS0.6更新完成  ②施芳怡：  任务：原型设计细节补齐  需求跟踪矩阵更新  完成情况：原型设计细节补齐，对于未完成的界面进行补齐，界面美观，需求跟踪矩阵更新  ③杨庆贤  任务：为每个管理员用例 绘制对话框图  完成情况：绘制对话框图完成，结构简单清晰明了  ④余张龙  任务：数据字典补充  完成情况：数据字典补充完成，对于一些遗漏的数据进行了补充  ⑤周文涛：  任务：为每个游客用例绘制对话框图  会议纪要  完成情况：绘制对话框图完成，结构简单清晰明了，会议纪要完成 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：翻转课堂ppt  构件图 对话图 顺序图  甘特图  期限：5.10日23:00前  ②施芳怡：  任务：需求管理工具试用  期限：5.9日15:00前  ③杨庆贤  任务：为每个管理员用例绘制对话框图  期限：5.8日17:00前  ④余张龙  任务：完善系统类图  期限：5.8日23:00前  ⑤周文涛：  任务：为每个游客用例绘制对话框图  会议纪要  期限：5.8日22:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：11 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 原型设计补齐 | 原型设计补齐，对于未完成的界面进行补齐，界面美观 | 82 | 81 | 78 | 82 | 81 | 80.8 |
| SRS0.6 | SRS0.6更新完成 | 84 | 80 | 84 | 79 | 78 | 81 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 80.9 |

教学周：11 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 原型设计细节补齐， | 原型设计细节补齐，对于未完成的界面进行补齐，细节进行调整 | 79 | 81 | 78 | 83 | 78 | 79.3 |
| 需求跟踪矩阵更新 | 需求跟踪矩阵更新完成 | 78 | 82 | 77 | 81 | 84 | 80.4 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 79.85 |

教学周：11 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 数据字典补充 | 数据字典补充完成，对于一些遗漏的数据进行了补充 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77.2 |

教学周：11 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议纪要完成 | 75 | 77 | 77 | 75 | 78 | 76.4 |
| 游客绘制对话框图 | 绘制对话框图完成，结构简单清晰明了 | 76 | 78 | 74 | 77 | 74 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.6 |

教学周：11 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 管理员绘制对话框图 | 绘制对话框图完成，结构简单清晰明了 | 76 | 78 | 79 | 77 | 76 | 77.2 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |