**软件工程教学、学习、交流网站**

**享学**

**0521会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-05-21

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-05-19 18:30-19:30 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-05-19例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  **①潘仲菁**  **任务**：  调整需求管理工具，配置统御OKit，并导入相关需求  SRS0.8版本更新  定义基线版本  **完成情况**：  需求重导入成功，Okit配置完成  SRS更新基线版本  目前部分文档的基线版本已上传  **②施芳怡：**  **任务**：  用户手册更新0.2 添加指示框  学习Okit配置管理工具  **完成情况：**  指示框添加完成，用户手册已更新0.2版本  Okit配置工具已了解如何添加需求，导出跟踪矩阵等  **③杨庆贤**  **任务**：  调整用户用例文档的目录顺序，用例要求和测试用例相匹配  学习Okit配置管理工具  **完成情况**：  尚未实现测试用例和用例文档的完全匹配；  Okit配置工具学习了如何添加需求  **④余张龙**  **任务：**  调整数据字典，删除和数据库相关的字段，完成数据字典0.3版本  **完成情况：**  调整数据字典完成，但数据来源没有补齐  Okit配置工具学习了基本配置过程  **⑤周文涛：**  **任务：**  在当前的测试用例文档里补充输入输出数据，实现等价类划分  学习Okit配置工具  完成会议纪要  **完成情况**：  测试用例补充完成部分，仍需补充，会议纪要完成 |
| **后续安排** | **①潘仲菁**  **任务**：  甘特图0.13版本相关任务的更新  上传基线版本至配置工具  在Okit中补充用例文档、测试用例文档  **期限：**  5.23日23:00前（甘特图 配置工具）  5.27日23:00前（Okit）  **②施芳怡：**  **任务：**  学习Okit导出影响范围、跟踪矩阵、关联文档  **期限：**  5.22日15:00前  **③杨庆贤**  **任务**：  学习Okit导出影响范围、跟踪矩阵、关联文档  **期限**：  5.22日17:00前  **④余张龙**  **任务：**  学习Okit导出影响范围、跟踪矩阵、关联文档  **期限：**  5.22日23:00前  **⑤周文涛：**  **任务**：  学习Okit导出影响范围、跟踪矩阵、关联文档  补充会议纪要  **期限：**  5.22日22:00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：13 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 调整需求管理工具，配置统御OKit，并导入相关需求 | 需求重导入成功，Okit配置完成 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83.2 |
| SRS0.8版本更新 | SRS更新基线版本 | 80 | 79 | 77 | 78 | 75 | 77.4 |
| 定义基线版本 | 目前部分文档的基线版本已上传 | 84 | 83 | 85 | 86 | 84 | 84.4 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | **80.5** |

教学周：13 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 用户手册更新0.2 添加指示框 | 指示框添加完成，用户手册已更新0.2版本 | 78 | 82 | 78 | 85 | 79 | 80.4 |
| 学习Okit配置管理工具 | Okit配置工具已了解如何添加需求，导出跟踪矩阵等 | 72 | 79 | 77 | 75 | 75 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | **78.6** |

教学周：13 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| **任务**：  调整用户用例文档的目录顺序，用例要求和测试用例相匹配 | 尚未实现测试用例和用例文档的完全匹配； | 79 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75.5 |
| 学习Okit配置管理工具 | Okit配置工具学习了如何添加需求 | 70 | 70 | 72 | 75 | 70 | 76.4 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | **74.7** |

教学周：13 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 调整数据字典，删除和数据库相关的字段，完成数据字典0.3版本 | 调整数据字典完成，但数据来源没有补齐 | 75 | 77 | 77 | 75 | 78 | 76.4 |
| Okit配置 | Okit配置工具学习了基本配置过程 | 76 | 78 | 74 | 77 | 74 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.6 |

教学周：13 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 在当前的测试用例文档里补充输入输出数据，实现等价类划分 | 测试用例补充完成部分，仍需补充，会议纪要完成 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73.4 |
| 学习Okit配置工具 | Okit配置工具学习了基本配置过程以及如何添加需求 | 73 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75.8 |
| 完成会议纪要 | 会议纪要已抄送 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | **75.4** |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |