**软件工程教学、学习、交流网站**

****

**0528会议纪要**

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-05-28

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-05-28 18:30-19:30 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-05-26例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 总结过程中的问题。 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①**潘仲菁**  **任务：**甘特图0.14  需求管理工具补充需求关联  针对新的需求，发送打分表，更新需求优先级  需求变更阶段的PPT  更新相关文档：包括用例、测试用例、需求优先级等  **完成情况**：  甘特图0.14完成，已更新至当前最新日期的任务，工时安排得当；Okit关联尚未完全补齐和基线文档的关联；已发送新的需求优先级打分表，待用户代表评分；需求变更阶段PPT即将收尾完成，内容合适；用例和测试用例文档的相关更新完成；  ②**施芳怡**：  **任务**：教师端原型修改  推送邮件示例  用户手册中，补充推送功能和推送示例  **完成情况**：  教师端原型修改完成，增加了首页的动态推送面板，在消息设置栏里增加了邮件推送的相关设置；邮件示例完成，美观，包括网页端邮件和手机端邮件的展示。用户手册增加和推送相关内容；  ③**杨庆贤**  **任务**：需求变更PPT  CCB章程变更状态  **完成情况**：  寻找合适的PPT模板，并规定好大致章程；CCB章程参考书本模板，补充绘制了变更过程的流程图。  ④**余张龙**  **任务**：需求变更影响分析报告  **完成情况**：需求变更影响分析报告部分完成，模板合适，但由于OKit工具限制，导致部分的变更影响分析没有工具导出  ⑤**周文涛**：  **任务**：需求变更可行性分析文档  会议纪要  **完成情况**：需求变更可行性分析文档部分完成，有些内容仍待小组内部商榷进行填写；会议纪要完成，但对任务的完成情况说明不够清晰。 |
| **后续安排** | ①**潘仲菁**  **任务**：等待用户需求优先级评分后更新优先级（5.31日23:00前）  PPT收尾 （5.31日23:00前）  阶段项目会议纪要 （根据实际会议情况，预计5.31日23:00前）  里程碑项目会议纪要 （根据实际会议情况，预计5.31日23:00前）  **②施芳怡：**  **任务**：用户手册补充管理员剩余内容（6.2日23:00前）  **③杨庆贤**  **任务**：为测试文档和用例文档之间添加标识关联（6.2日23:00前）  **④余张龙**  **任务**：需求变更影响分析报告修改（5.30日23:00前）  **⑤周文涛**：  **任务：**需求变更可行性分析文档修改（5.30日23:00前）  会议纪要任务说明情况补齐（5.30日23:00前） |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：14 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 甘特图0.14 | 甘特图0.14完成，已更新至当前最新日期的任务，工时安排得当； | 82 | 81 | 78 | 82 | 81 | 80.8 |
| 需求管理工具补充需求关联 | Okit关联尚未完全补齐和基线文档的关联； | 80 | 78 | 79 | 83 | 83 | 80.6 |
| 针对新的需求，发送打分表，更新需求优先级 | 已发送新的需求优先级打分表，待用户代表评分； | 79 | 82 | 84 | 83 | 82 | 82 |
| 需求变更阶段的PPT | 需求变更阶段PPT即将收尾完成，内容合适； | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 82.2 |
| 更新相关文档：包括用例、测试用例、需求优先级等 | 用例和测试用例文档的相关更新完成； | 79 | 80 | 80 | 78 | 78 | 79 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 80.92 |

教学周：14 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 教师端原型修改 | 教师端原型修改完成，增加了首页的动态推送面板，在消息设置栏里增加了邮件推送的相关设置； | 79 | 81 | 78 | 83 | 78 | 79.3 |
| 推送邮件示例 | 邮件示例完成，美观，包括网页端邮件和手机端邮件的展示。 | 80 | 84 | 78 | 81 | 80 | 80.6 |
| 用户手册中，补充推送功能和推送示例 | 用户手册增加和推送相关内容； | 79 | 79 | 76 | 80 | 80 | 78.8 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 79.5 |

教学周：14 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 需求变更影响分析报告 | 需求变更影响分析报告部分完成，模板合适，但由于OKit工具限制，导致部分的变更影响分析没有工具导出 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77.2 |

教学周：14 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议纪要完成，但对任务的完成情况说明不够清晰。 | 75 | 77 | 77 | 75 | 78 | 76.4 |
| 需求变更可行性分析文档 | 需求变更可行性分析文档部分完成，有些内容仍待小组内部商榷进行填写； | 76 | 78 | 74 | 77 | 74 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.6 |

教学周：14 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 需求变更PPT | 寻找合适的PPT模板，并规定好大致章程； | 76 | 78 | 79 | 77 | 76 | 76.2 |
| CCB章程变更状态 | CCB章程参考书本模板，补充绘制了变更过程的流程图。 | 79 | 77 | 78 | 75 | 79 | 77.6 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.9 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |