**软件工程教学、学习、交流网站**

****

**0604会议纪要**

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA-G25每周例会会议纪要**

记录人：周文涛 日期：2022-06-04

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-06-04 18:30-18:54 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **缺席组员及情况说明** | / |
| **会议事项** | 1. 针对2022-06-02例会分配的个人任务进行进度检查，质量检查。 2. 后续安排 3. 小组成员评分 |
| **会议内容** | 1.个人任务检查：  ①潘仲菁  任务：Okit工具细化  需求变更PPT 0.2  完成情况：对于Okit工具进行了更细化的处理，正在进行测试用例和需求之间的关联；需求变更PPT0.2更新完成，主要更新调整了会议内容；甘特图0.15更新完成  ②施芳怡：  任务：用户手册管理员端补齐；  项目终审PPT大纲；  完成情况：用户手册完成， 其中将管理员部分补齐+用户手册按照用户角色拆分；项目终审PPT大纲仍在制作中，尚未完成。  ③杨庆贤  任务：用例文档和测试用例文档标识关联；  测试用例文档中优先级调整为数据格式。  完成情况：用例文档和测试用例文档标识关联完成大部分，对于两个文档都有一个关键标识进行连接，余下部分正在赶工中；测试用例中优先级尚未完全补充。  ④余张龙  任务：需求变更PPT预备；  项目部署计划0.1  完成情况：对于PPT预备较好，但对于下周的展示需要更足的把握，仍需修改；项目部署计划正在寻找合适的模板中；  ⑤周文涛：  任务：测试用例的输入输出数据格式全补齐；  会议纪要；  完成情况：测试用例的输入输出数据格式全补齐完成，内容较完整；会议纪要基本完成 |
| **后续安排** | ①潘仲菁  任务：项目个人总结 6.11日23:00前  项目总结报告 6.9日23：00前  甘特图0.15 6.7日23：00前  ②施芳怡：  任务：项目总结PPT模板+基本目录 6.9日23：00前  项目个人总结 6.9日23：00前  ③杨庆贤  任务：系统测试计划 6.10日23：00前  项目个人总结 6.9日23：00前  ④余张龙  任务：项目部署计划 6.11日23：00前  项目个人总结 6.9日23：00前  ⑤周文涛：  任务：配置管理表更新 6.7日23：00前  会议纪要 6.4日24：00前  项目个人总结 6.9日23：00前 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |

**小组成员绩效评分表**

教学周：15 小组成员：潘仲菁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| Okit工具细化 | 对于Okit工具对于Okit工具进行了更细化的处理，正在进行测试用例和需求之间的关联； | 82 | 81 | 78 | 82 | 81 | 80.8 |
| 需求变更PPT0.2 | 需求变更PPT0.2更新完成，主要更新调整了会议内容； | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 82.2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 81.5 |

教学周：15 小组成员：施芳怡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 用户手册管理员端补齐； | 用户手册基本完成， 其中将管理员部分补齐+用户手册按照用户角色拆分； | 79 | 81 | 78 | 83 | 78 | 79.3 |
| 项目终审PPT大纲； | 项目终审PPT模板完成，大纲仍在制作中，尚未完成。 | 75 | 78 | 75 | 79 | 78 | 77 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 78.2 |

教学周：15 小组成员：余张龙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 需求变更PPT预备 | 对于PPT预备较好，但对于下周的展示需要更足的把握，仍需修改； | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77.2 |
| 项目部署计划0.1 | 项目部署计划正在寻找合适的模板中； | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 75.6 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.2 |

教学周：15 小组成员：周文涛

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 会议纪要 | 会议纪要基本完成 | 75 | 77 | 77 | 75 | 78 | 76.4 |
| 测试用例的输入输出数据格式全补齐 | 测试用例的输入输出数据格式全补齐完成，内容较完整； | 76 | 78 | 74 | 77 | 74 | 76.8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.6 |

教学周：15 小组成员：杨庆贤

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **完成情况与具体细节** | **评价参考标准** | | | | | 得分 |
| 周文涛 | 潘仲菁 | 施芳怡 | 杨庆贤 | 余张龙 |
| 用例文档和测试用例文档标识关联 | 用例文档和测试用例文档标识关联完成大部分，对于两个文档都有一个关键标识进行连接，余下部分正在赶工中； | 76 | 78 | 79 | 77 | 76 | 77.2 |
| 测试用例文档中优先级调整为数据格式 | 测试用例中优先级尚未完全补充完整，完成50%。 | 74 | 75 | 77 | 75 | 77 | 75.6 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 76.4 |

附件：评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 评分范围 | 评定标准（仅示例） |
| 90-100 | 1.按时或提早完成被分配的个人任务。  2.任务质量极高，获得组员一致认可。  3.课堂评审发挥出色，给全组加分。  4.及时的化解了项目过程中的重大问题。  5.其他特殊情况。 |
| 80-90（不含90） | 1. 按时或提早完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量高，获得三位及以上的组员认可。 |
| 70-80（不含80） | 1. 基本按时完成被分配的个人任务。 2. 任务完成质量一般，低于3位组员认可。 |
| 60-70（不含70） | 1. 未能按时完成被分配的个人任务 2. 任务完成质量低，有很大修改空间。 |
| 60以下（不及格） | 未完成被分配的个人任务，态度恶劣等。 |
| 不评分 | 因组员个人原因请假导致当前周未被分配任务时，不参与被评分，但仍需为其他组员评分。 |