**软件工程教学、学习、交流APP**

**享学**

**评审会议纪要**

****

**组号： G25**

**组长：潘仲菁 31901191**

**组员：施芳怡 31901192**

**组员：杨庆贤 31903099**

**组员：余张龙 31901241**

**组员：周文涛 31901214**

**SRA2022-G25内部评审会议**

记录人：周文涛 日期：2022-03-05

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2022-03-05 18:30-19:06 |
| **地点** | / |
| **会议形式** | 线上微信群语音会议 |
| **参会成员** | 潘仲菁 施芳怡 杨庆贤 余张龙 周文涛 |
| **评审对象** | 《项目需求工程计划》0.5版本 |
| **评审参考** | 1.根据评审表一一对照当前项目需求工程计划情况。 |
| **评审结果** | 1. 会议纪要要按照项目经理新更改的模板来调整，具体到时间期限和细节，每个人都要指出现阶段的问题和对应的解决方案。   解决：由潘仲菁负责整改会议纪要，并督促周文涛对之前的会议纪要加工。   1. WBS结构目前为止的划分比较合理，但是有些任务点比如SRS还是要细分。   解决：保留当前的WBS结构图，在之后的课程进度中逐步完善，由杨庆贤负责。   1. PPT的可行性分析和项目计划顺序要调整。   解决：潘仲菁和施芳怡对接PPT，进行调整。   1. 遗漏了干系人分析。   解决：潘仲菁负责补上干系人分析。   1. 甘特图的资源分配情况不够   解决：由潘仲菁对甘特图进行进一步加工。 |
| **备注** | 本次会议纪要已通过邮件形式由项目助理周文涛抄送给全部组员。 |